# School project 2016/2017

Plan van aanpak

***Versie: 0.0.1  
MBO Utrecht  
Opdrachtgever: H. Odijk  
augustus 2016, Utrecht  
Opdrachtnemer: Jan Schollaert***

***AM4B Game development***[***janschollaertjr@hotmail.com***](mailto:janschollaertjr@hotmail.com)

# Versiebeheer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Wijzigingen | Datum |
| 0.0.1 | Eerste versie | 8/23/2016 |
|  |  |  |

# Inhoudsopgave

Contents

[School project 2016/2017 1](#_Toc459721246)

[Versiebeheer 2](#_Toc459721247)

[1. Inhoudsopgave 3](#_Toc459721248)

[2. Achtergrond 4](#_Toc459721249)

[3. Projectresultaat 5](#_Toc459721250)

[4. Projectactiviteiten 6](#_Toc459721251)

[5. Projectgrenzen 7](#_Toc459721252)

[6. Tussenresultaten 8](#_Toc459721253)

[7. Kwaliteit 9](#_Toc459721254)

[8. Projectorganisatie 10](#_Toc459721255)

[9. Planning 11](#_Toc459721256)

[10. Kosten en baten 12](#_Toc459721257)

[11. Risico’s 13](#_Toc459721258)

# Achtergrond

Dit project gaat over “Oil’s well”, een spel waar je oliedropjes uit de grond moet halen. Het gaat over een product olie dropje, en dit spel is een promotie voor de dropjes. Er is ook een website voor waar je het spel kan downloaden. Er moet verschillende dingen inzitten zoals: handleiding, promoties, scores, enz.

Het spel moet ook met de database en de website verbinden zodat je verschillende dingen kan bijhouden zoals: de e-mail van een speler, startdatum en tijd, en de naam van het spel.

Op de website kun de admin alle e-mails ook terug vinden, die gebruikt kan worden voor promoties.

De website moet in het Nederlands en in het Engels kunnen worden bekeken.

# Projectresultaat

Wat er bereikt moet worden met dit project is het promoteren van de olie dropjes, zodat mensen kunnen zien wat het is en waar je het kan kopen. Dit word gedaan door middel van een leuk spel dat over het olie dropje gaat. Ook moet de website erg klantvriendelijk zijn met een werkende database.

# Projectactiviteiten

Taken die gebeurd moeten worden:

- Het opstellen van een eisen- en wensenlijst door middel van het document van de opdracht en een gesprek met de klant

- Het opstellen van een plan van aanpak  
                > Besprekingen met de klant  
                > Verbeteren van het plan van aanpak

- Het opstellen van een functioneel ontwerp

# Projectgrenzen

# Tussenresultaten

# Kwaliteit

# Projectorganisatie

# Planning

# Kosten en baten

# Risico’s